ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ №16-10

г. Санкт-Петербург	           						              _________ 2010 года

Объединенная дачно-эксплуатационная контора кооперативного дачного поселка Орехово, в лице Начальника ОДЭК Луссе Г. Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК», в лице Директора Лукьянова Р.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика провести комплекс работ по получению в ВЭС ОАО «Ленэнерго» технических условий на присоединение к сетям п. Орехово-Северное дополнительной мощности в размере до 600 кВА, провести техническое обследование, выполнить проектные работы по внешнему электроснабжению кооперативов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, дачный поселок «Орехово-Северное» (Кооперативы: «Адмиралтеец», «Петроградец», «Борки», «Орехово-Южное», «Моряк», «Энергетик»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ Подрядчиком: в течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения Заказчиком п. 3.3.

  - Срок производства работ составляет 90 (девяносто) рабочих дней.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ является договорной, определяется и фиксируется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1) и составляет 1 590 000,00 (один миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 242 542,37 (двести сорок две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

  - Стоимость работ может быть изменена Сторонами в случае необходимости проведения  дополнительных работ.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика указанный в п.12  авансовый платеж в размере 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по получению технических условий Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика указанный в п.12  промежуточный платеж в размере 395 000,00 (триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

  - Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней  с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления на расчетный счет Подрядчика платежа в размере 395 000,00 (триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:

    - По ходу работ вносить изменения в техническое задание.

    - Осуществлять контроль над производством работ своими силами или с привлечением сторонних организаций.

    - Отказать Подрядчику в приемки работ, если они выполнены с ненадлежащим качеством и нарушением технического задания.

    - Заказчик вправе привлечь независимых специалистов для оценки выполненных работ и представленных актов сдачи-приемки работ.

  - ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

    - Своевременно оплачивать работы.

    - Своевременно оплачивать услуги по договору на присоединение дополнительной мощности к сетям ОАО «Ленэнерго».

    - Создавать Подрядчику возможность для производства работ.

    - Принимать у Подрядчика выполненные работы в соответствии с п.п.5.1.-5.4., а в случае отказа дать в письменной форме мотивированное объяснение.

    - Согласовывать с Подрядчиком изменения в техническом задании, если таковые производились.

    - Предоставлять Подрядчику техническую документацию необходимую для выполнения работ (ген.план поселка, правоустанавливающие документы, договор на электроснабжение, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевыми организациями, кооперативами и абонентами, принятые нагрузки по абонентам (ТРН), существующую техническую документацию и т.д.)

    - В случае невыполнении Заказчиком п. 4.2.2., Заказчик обязан принять работы у Подрядчика в соответствии с п.п. 5.1.-5.4., работа считается выполненной, а полученный Подрядчиком аванс не возвращается.

  - ПОДРЯДЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:

    - Выполнять работы своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

    - При невыполнении Заказчиком п.п. 4.2.1., 4.2.6. приостановить выполнение работ на срок, до выполнения последним вышеуказанных пунктов.

    - Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

    - На досрочное выполнение работ.

  - ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:

    - Качественно и в срок указанный в п.2.2. выполнить работу.

    - Сдать работу Заказчику в порядке установленном п. 5.

    - Выполнять работу в соответствии с техническим заданием, проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

    - Письменно оповещать Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, а также в случаях, если выполнение работ стало не возможным по причинам не зависящих от Подрядчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком
оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ, который предоставляет Подрядчик.

  - Заказчик подписывает представленные акты сдачи-приемки работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения или представляет мотивированный отказ в письменной форме с указанием причин.

  - В случае если Заказчик в 3-х дневный срок не подписал акты 
сдачи-приемки работ, и не направил мотивированного отказа или письма об увеличении срока подписания, то  акт сдачи-приемки работ считается подписанным Заказчиком.

  - С момента подписания акта сдачи-приемки работ работа признается выполненной с надлежащим качеством без каких-либо недостатков.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном  законодательством порядке. Спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по истечении 10 (десяти) дней после того, как любая из Сторон уведомит другую о своем решении обратиться в Арбитражный суд.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые  нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, смену руководства в структуре ОАО «Ленэнерго» землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

  - Заключение, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства, в течение 5 (пяти) календарных дней должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в одностороннем порядке путем направления уведомления другой Стороне.

  - В случае если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, не сообщит об этом в порядке, предусмотренном п. 7.3. Договора, она не может ссылаться на такое обстоятельство, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению этого сообщения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых храниться у Заказчика, второй у Подрядчика.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.

- УСЛОВИЯ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

  - Неисполнение обязательств какой-либо из Сторон в течение более 15 дней может трактоваться как достаточное основание для одностороннего расторжения Договора другой Стороной.

  - Договор признается фактически расторгнутым после урегулирования всех материальных и финансовых претензий Сторон, и фиксируются Протоколом о расторжении Договора.

  - Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон в письменной форме.

  - Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется путем составления письменного соглашения, подписанного Сторонами.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Взаимные письменные обращения Сторон (за исключением случаев, особо оговоренных в настоящем Договоре) рассматриваются с письменным уведомлением о принятом решении в срок не более 5 (пяти) дней с момента получения обращения.

  - В случае изменения юридического адреса или иных реквизитов Стороны Договора обязаны в 5 (пяти) - дневный срок уведомить об этом друг друга.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - №1 – Протокол соглашения о договорной цене.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Объединенная дачно-эксплуатационная контора кооперативного дачного поселка Орехово Адрес: Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Сосново, пл. 67 км. Банковские реквизиты: Выборгское отделение № 6637 г. Выборг Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург р/с 40703810755390105592, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ИНН 4712011507, КПП 471201001, ОКПО 23167441, ОКОНХ 22300 ОГРН 1024701652953 ОКВЭД 70.32.2 | ООО «ЭТК» Адрес: 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102 Банковские реквизиты: р/с 40702810333000004281 в Коммерческом департаменте-2 ОАО «Банк Санкт-Петербург» к/с 30101810900000000790 БИК 044030790 ОКВЭД 45.31 ОГРН 1089847226226 ОКПО 85585734 ИНН 7806389378 КПП 780601001 |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Начальник ОДЭК | Директор |
| _____________________ | _____________________ |
| (Г.Б. Луссе) | (Р.А. Лукьянов) |